*Приложение № 4*

*к договору №*

*от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_г*

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |
|  | Главный инженер |
|  | ООО «БВК» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Постоногова |
| «\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_г. | «\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г. |

График производства работ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/П | № работы | Наименование работы | Начало работ | Окончание работ |
| 1 | ТЗ | **Капитальный ремонт кровли кирпичного здания хозяйственно-бытовых стоков ГОС ( Инв. №20031), ул. Папанинцев, 6** | 01.04.2043г | 30.04.2024г |
| 2 | ТЗ | **Кап. ремонт кровли кирпичного здания ГКНС КОС ул.Аникина Усольского района** | 01.05.2024г | 25.06.2024г |
| 3 | ТЗ | **Капитальный ремонт внутренних помещений (4 туалета) 1-этажного кирпичного здания управления, 1-этажного кирпичное здания мастерской водопроводчиков по ул. Березниковская, 95** | 01.07.2024г | 30.07.2024г |
| 4 | ТЗ | **Капитальный ремонт здания насосной станции №2, 3, 5 в/з Извер** | 01.08.2024г | 30.08.2024г |
| 5 | ТЗ | **Кап. ремонт внутреннего помещения на ВНС-13.** | 01.08.2024г | 30.08.2024г |