ДОГОВОР №

на выполнение работ по реконструкции объекта «Реконструкция вторичного отстойника №6 ОСК ООО «Нижневартовские коммунальные системы»

г. Нижневартовск							«___» __________2021 года

Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного управляющего директора Бокова Анатолия Николаевича, действующего на основании доверенности №21 от 20.02.2021, с одной стороны, и ___________________________________________________________именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем  «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на основании процедуры определения Подрядчика путем проведения запроса котировкой в электронной форме,заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  Договор заключен в целях проведения работ по реконструкции объекта «Реконструкция вторичного отстойника №6 ОСК ООО «Нижневартовские коммунальные системы»» (далее по тексту – работы).

1.2.  Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к Договору) и сдать результат выполненных работ в полном объеме и надлежащего качества, а Заказчик обязуется принять работы, выполненные Подрядчиком без замечаний, и оплатить их на условиях Договора.

Виды и объемы работ определены техническим заданием (Приложение №1 к Договору), локальным базисно-индексным сметным расчетом (Приложение №2 к Договору), проектной (технической) документацией.

1.3. Выполнение работ по настоящему Договору:

- начало выполнения работ - с даты подписания договора;

- окончание работ и сдача результатов Заказчику – по 30.06.2022г.

1.4. Место выполнения работ по Договору: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск (Приложение 1).

.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1.  В течение 3-х рабочих дней после подписания Договора передать Подрядчику объект для выполнения работ с оформлением акта передачи объекта.

2.1.2.  Обеспечить Подрядчика объемом работ в соответствии с условиями Договора.

2.1.3. В течение 10-ти (десяти) рабочих дней с даты предъявления Подрядчиком акта о приемке выполненных работ к сдаче (при отсутствии замечаний), принять результат выполненных работ, в порядке, определенном разделом 4 Договора.

2.1.4. Оплатить выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы на основании подписанного акта о приемке выполненных работ в порядке, установленном разделом 3 настоящего Договора

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом, качеством, сроками выполняемых работ по Договору.

2.2.2. Требовать безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика, устанавливать сроки для устранения недостатков в выполненных работах.

2.2.3. Определять лиц, осуществляющих контроль за ходом выполнения работ и (или) участвующих в приемке выполненных работ по настоящему Договору.

2.2.4.  Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.

2.2.5. В течение 5-ти лет после подписания Акта выполненных работ по форме               №КС-2 предъявить претензии относительно качества произведенных работ.

2.2.6.  Не производить оплату за несертифицированные материалы, и работы, выполненные с их применением.

2.2.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта выявленных недостатков в работе, а также при неявке Подрядчика по приглашению Заказчика для составления акта, Заказчик вправе для их подтверждения в одностороннем порядке назначить квалифицированную экспертизу из числа своих работников для составления указанного акта и направить его Подрядчику для устранения выявленных недостатков.

2.2.8. Если Подрядчик в течение установленного срока не устранит недостатки в выполненных работах, включая материалы, то Заказчик вправе при сохранении своих прав по гарантии, устранить недостатки самостоятельно и предъявить Подрядчику суммы ущерба, подлежащие возмещению.

2.2.9. Расторгнуть договор с Подрядчиком в одностороннем порядке при неисполнении последним существенных обязанностей по договору, в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2.10. По соглашению сторон изменить объем и/или виды предусмотренных договором работ в пределах опциона.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Предоставить локальный базисно-индексный сметный расчет по результатам протокола подведения итогов закупки при подписании договора в электронной форме.

2.3.2. До начала производства работ согласовать с Заказчиком проект производства работ согласно СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", с указанием предлагаемых к применению материалов.

2.3.3. Выполнить работы, предусмотренные Договором, а также приложениями к нему, в объеме и сроки, установленные Договором, собственными силами, без привлечения субподрядчиков, и сдать результат выполненных работ Заказчику в установленный настоящим Договором срок.

2.3.4. Обеспечить качество и безопасное производство выполняемых работ в соответствии с действующими СНиПами, ГОСТами, техническими условиями, и другими действующими нормативными актами РФ, регламентирующими работы по Договору. Работы, подлежащие в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должны иметь сертификат и знак соответствия.

2.3.5. Обеспечить безопасное производство работ, а также работ по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также обеспечить надзор за состоянием оборудования, механизмов, приспособлений, транспортных и грузоподъемных средств, инвентаря и ограждающих устройств опасных мест, складских, производственных и санитарно-бытовых помещений. Подрядчик несет ответственность за правильную и безопасную эксплуатацию оборудования и механизмов и за надлежащее хранение материалов в процессе производства работ по Договору.

2.3.6. По письменному запросу предоставлять Заказчику   отчетную документацию на приобретенные материалы (товарные накладные ТОРГ-12, счета-фактуры и т.д.).

2.3.7. Устранить за счет собственных средств недостатки и дефекты либо иные отступления от условий настоящего Договора (далее недостатки), выявленные при приемке работ либо в ходе контроля (надзора) за ходом выполнения работ. Работы, выполненные некачественно или с отклонениями от требований технического задания (Приложение №1), локального базисно-индексного сметного расчета (Приложение №2 к Договору), рабочей (технической) документации, Подрядчик обязан переделать за счет собственных средств в срок, установленный Заказчиком, доведя уровень до требований, предъявляемых Заказчиком в соответствии с Договором и (или) иными требованиями действующего законодательства.

2.3.8. По требованию Заказчика предоставлять достоверную информацию, в т.ч.  фото и видео фиксацию, о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.

2.3.9. Исполнять, полученные в ходе выполнения работ, указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.3.10. По запросу Заказчика выделить своих представителей, для оперативного решения вопросов, возникших при выполнении работ в рамках Договора, рассмотрения жалоб и заявлений, осуществления плановых и внеплановых проверок контролирующими органами и самим Заказчиком.

2.3.11. Немедленно, с оформлением акта, письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок. Подрядчик, выполнивший работы, не указанные в техническом задании (Приложение № 1), в локальном базисно-индексном сметном расчете (Приложение №2), в проектной (технической) документации (рабочий проект) не вправе требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

2.3.12. Обеспечивать Подрядчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ с приложением фото и видео материалов.

2.3.13. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента сдачи его Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

2.3.14. Письменно информировать Заказчика за три дня до начала приемки отдельных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых работ подтверждается путем подписания Заказчиком и Подрядчиком актов приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только с письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытой работы, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за счет собственных средств.

2.3.15. Производить фото, видео фиксацию с последующей её передачей Заказчику на электронном носителе всех этапов выполняемых работ (в том числе и скрытых).

2.3.16. Применять материалы новыми (которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Качество выполнения работ и применяемых материалов должно соответствовать и удовлетворять требованиям законодательных, нормативно-правовых актов в области проектирования и строительства в РФ, государственных стандартов РФ, Технического Задания и т.д.

2.3.17. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, обеспечить их своевременную уборку.

2.3.18. Обеспечить надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до приемки работ.

2.3.19. В пятидневный срок после подписания акта о приемке выполненных работ вывезти с объекта, на котором производятся работы, принадлежащее ему имущество,  очистить территорию от металлического лома и строительного мусора, утилизировать его,  предоставив  Заказчику  документ,  подтверждающий  факт  вывоза  строительного  мусора  на  санкционированные  площадки  размещения  отходов  с  указанием  вывезенного  объема,  получить справку о выполнении благоустройства от собственника, на территории которого производились работы.

2.3.20. Гарантировать качество материалов, оборудования, изделий, конструкций, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов изделий и конструкций, нести ответственность за их качество.

2.3.21. Предоставить Заказчику сертификаты соответствия и паспорта качества на применяемые материалы до начала работ, с составлением акта осмотра материалов и оригиналов Товарных накладных Торг 12 с указанием фирмы изготовителя. Акт утверждается руководителем Заказчика и является обязательным приложением к исполнительной документации. По окончании работ составляется акт, подтверждающий качество фактически установленных материалов с указанием фирмы изготовителя. Акт утверждается руководителем Заказчика.

2.3.22. Обеспечивать своевременную уборку мусора, образующегося в процессе производства работ, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере обращения с отходами.

2.3.23. В ходе выполнения работ вести на объекте и по завершению всех работ сдать Заказчику исполнительную документацию на бумажном и электронном носителе.

2.3.24. Обеспечивать безопасное производство работ с соблюдением требований по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также обеспечить надзор за состоянием оборудования, механизмов, приспособлений, транспортных и грузоподъемных средств, инвентаря и ограждающих устройств опасных мест, складских, производственных и санитарно-бытовых помещений. Подрядчик несет ответственность за правильную и безопасную эксплуатацию оборудования и механизмов и за надлежащее хранение материалов в процессе производства работ по Договору.

2.4. Подрядчик имеет право:

2.4.1. Досрочно сдать выполненные работы по согласованию с Заказчиком.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. Цена договора,________________________________________________рублей -- копеек, включая налог на добавленную стоимость (20%): ________________________________ рубля __--__ копеек.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.2. Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора, в том числе: затраты на выполнение работ, стоимость используемых материалов с учетом транспортных расходов и погрузочно-разгрузочных работ, затраты на эксплуатацию машин и механизмов, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи.

3.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе заключения и исполнения Договора, за исключением случаев, установленных настоящим Договором, и (или) предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Источником оплаты работ по Договору являются собственные средства Заказчика.

3.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных договором объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Договора.

3.6. Оплате подлежат фактически выполненные Подрядчиком работы по Договору, которые приняты Заказчиком по акту о приемке выполненных работ по форме КС-2, на сумму, не превышающую цену Договора.  Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от требований нормативно-правовых актов, Договора и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков. Работы, выполненные с отклонением от локального базисно-индексного сметного расчета (Приложение № 2 к Договору), не подлежат оплате. По завершению работ акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости работ и затрат (формы КС-2, КС-3) предоставляются Подрядчиком совместно с исполнительной документацией в полном объеме на бумажном и электронном носителе.

3.7. Расчет с Подрядчиком производится без авансирования, за фактически выполненные  Подрядчиком и принятые Заказчиком объемы работ, не более чем в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), на основании акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и счета-фактуры (счета), представленных Подрядчиком.

3.8. Оплата работ по настоящему Договору производится Заказчиком по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика, в рублях Российской Федерации.

4. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Подрядчик предоставляет, а Заказчик принимает результат выполненных работ, оформленный актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и затрат с приложением исполнительной документации, оформленной в соответствии с требованиями технического задания (Приложение №1 к договору), и счета-фактуры (или счета на оплату при упрощенной системе налогообложения), в порядке, установленном Договором.

4.2. Датой выполнения работ считается дата подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

4.3. Подрядчик письменно за 3 (три) дня до начала приемки работ извещает Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.

4.4. Приемка работ Заказчиком осуществляется в присутствии Подрядчика (либо его представителя с надлежаще оформленной доверенностью). Приемка оформляется актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, который подписывается Заказчиком в случае отсутствия замечаний в течение 10 рабочих дней с даты получения акта о приемке выполненных работ; в случае обнаружения нарушений - в течение 5 рабочих дней с даты подписания сторонами акта об устранении недостатков.

По решению Заказчика для приемки результата выполненной работы может быть создана приемочная комиссия, состоящая не менее чем из пяти человек. При приемке результата выполненных работ приемочной комиссией акт о приемке выполненных работ подписывается всеми членами комиссии.

4.5. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчик самостоятельно проводит экспертизу, либо привлекает к ее проведению экспертов, экспертные организации.

4.6. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы при приемке выполненных работ экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненных работ приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

4.7. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 3 (трех) лет гарантийного срока со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

4.8. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков. Подрядчик обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки для обеспечения надлежащего качества выполненных работ, в сроки, установленные Заказчиком.

4.9. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком. В случае если в течение гарантийного срока Подрядчик через 5 дней с момента уведомления об обнаружении недостатков не приступит к устранению данных недостатков, то Заказчик имеет право заключить договор на устранение недостатков со сторонней организацией. В этом случае все расходы, которые понес Заказчик по устранению данных недостатков (оплата работ сторонней организации, расходы на проведение конкурса, запроса котировок и прочие), Подрядчик обязан возместить Заказчику.

4.10. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия работы условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено Подрядчиком.

В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.11. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

4.12. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, Стороны составляют акт выявленных недостатков с указанием срока их устранения.

Подрядчик извещается о дате, времени и месте составления двустороннего акта выявленных недостатков.

В случае отказа Подрядчика подписать двусторонний акт выявленных недостатков, либо уклонении в составлении и (или) подписании такого акта, об этом делается отметка в акте, и акт недостатков подписывается со стороны Заказчика, а также третьей стороной по выбору Заказчика.

4.13. После подписания двустороннего акта выявленных недостатков, Подрядчик обязан в установленный Заказчиком срок своими силами и без увеличения цены Договора, определенной в разделе 3 Договора, выполнить работы для устранения недостатков в выполненных работах и обеспечить их надлежащее качество.

При устранении Подрядчиком в установленный Заказчиком срок выявленных недостатков стороны подписывают акт об устранении недостатков.

4.14. При нарушении сроков устранения некачественно выполненных работ либо отказом Подрядчика от устранения недостатков, оформленных в соответствии с разделом 4 Договора, Заказчик имеет право привлечь к выполнению работ третьих лиц с возмещением убытков за счёт Подрядчика.

- 4.15. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата работы.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором и техническим заданием, оформленным приложением 1 к договору (в том числе гарантийного обязательства), начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим договором срока исполнения обязательства.

Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора, уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком.

5.4. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 2.3.3. (в части объемов работ) настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором.

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере –     рублей (10% от цены договора, заполняется по итогам закупки).

5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 2.3.2., 2.3.4., 2.3.5., 2.3.6., 2.3.7., 2.3.8., 2.3.9., 2.3.10., 2.3.11.,  2.3.12., 2.3.13., 2.3.14., 2.3.15., 2.3.16., 2.3.17., 2.3.18., 2.3.19., 2.3.20.,  2.3.21., 2.3.22., 2.3.23., 2.3.24. настоящим договором и техническим заданием, оформленным приложением 1 к договору, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере - 1000 рублей.

5.6. В случае просрочки выполнения Подрядчиком своих обязательств либо неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Заказчик направляет Подрядчику письменное требование об уплате неустойки (штрафа, пени), и(или) о возмещении суммы убытков.

В письменном требовании указываются основания применения неустойки (штрафов, пени) и(или) взыскания суммы убытков, размер неустойки (штрафов, пени) и(или) суммы убытков, подлежащих взысканию; реквизиты для уплаты неустойки (штрафов, пени) и(или) суммы убытков, срок уплаты, который не может превышать 10 (десять) дней со дня направления требования, к требованию прилагается расчет неустойки (штрафов, пени). В случае, если Подрядчик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и(или) не возместил сумму убытков, Заказчик уменьшает размер оплаты по договору на сумму, указанную в письменном требовании.

Письменное требование об уплате неустойки (штрафа, пени) направляется Подрядчику одним из следующих способов – телеграммой, по электронной почте или по адресу, указанному в разделе 12 настоящего договора, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления.

5.7. Подрядчик обязан возместить убытки, причиненные им Заказчику, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору, в части, не покрытой неустойкой (штрафом, пени).

5.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного пунктом 3.7. настоящего договора, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим договором срока исполнения обязательства.

5.11. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

5.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.14. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств о добровольной уплате неустойки (штрафа, пени) и(или) суммы убытков, предусмотренных пунктом 5.6 настоящего договора, и невозможности Заказчика уменьшить размер оплаты по договору на сумму, указанную в письменном требовании, Заказчик вправе:

а) в случае обеспечения исполнения обязательств по настоящему договору способом внесения денежных средств взыскать неустойку (штраф, пени) и(или) сумму убытков из суммы обеспечения, предусмотренной в пункте 7.2. настоящего договора, без обращения в суд;

б) в случае обеспечения исполнения обязательств по настоящему договору способом банковской гарантии отправить в банк, выдавший гарантию, требование об уплате неустойки (штрафа, пени) и(или) о возмещении суммы убытков по банковской гарантии.

5.15. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

- Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

6.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязательств со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Подрядчика необходимых денежных средств или иных ресурсов.

6.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

6.4. Если, по мнению Сторон, исполнение договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

6.5. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы торгово-промышленной палаты территории, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

- Обеспечение исполнения договора

7.1. Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов» и оформленной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения договора определяется Подрядчиком самостоятельно.

7.2. Обеспечение исполнения договора предоставляется Заказчику до заключения договора. Размер обеспечения исполнения договора составляет – _______________(5% от начальной (максимальной) цены договора).

7.3.  В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Договора, участник закупки, с которым заключается Договор, предоставляет обеспечение Договора предоставляет обеспечение Договора в размере в полтора раза превышающем размер обеспечения указанный в п. 7.2. настоящего Договора.

Представленное обеспечение исполнения договора должно обеспечивать неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по договору, включая уплату неустоек (штрафов, пени) и возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору.

- 7.4. В случае обеспечения исполнения Договора банковской гарантией, срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора, указанный в пункте 10.2. договора, не менее чем на один месяц.

- Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Договору.

- 7.5. Банковская гарантия должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. В случае предоставления обеспечения исполнения Договора внесением денежных средств, денежные средства должны быть внесены по следующим реквизитам:

Получатель: ООО «Нижневартовские коммунальные системы»

628609, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

город Нижневартовск, улица Маршала Жукова, дом 53

ИНН 3661078386/КПП 860301001

Банковские реквизиты:

р/с 40702810700370001650

Ф-л банка ГПБ (АО) «Поволжский»

к/с 30101810000000000917

БИК 043601917

Назначение платежа – внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора на выполнение работ по реконструкции объекта  «Реконструкция вторичного отстойника №6 ОСК ООО «Нижневартовские коммунальные системы»».

Факт внесения денежных средств на счет Заказчика подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка о списании суммы денежных средств, вносимых в качестве обеспечения, со счета Подрядчика.

7.6.1. Денежные средства в обеспечение надлежащего исполнения Договора должны быть зачислены на расчетный счет Заказчика не позднее срока заключения настоящего Договора и находиться на данном расчетном счете до истечения срока действия настоящего Договора.

7.6.2. Денежные средства возвращаются Подрядчику в полном объеме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, возникших в период действия обеспечения исполнения Договора, в том числе по выплате неустойки (штрафа, пени)), в течение 10 рабочих дней с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ, за исключением случая, предусмотренного в подпункте «а» пункта 5.14 настоящего Договора.

7.7. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

7.8. Если в процессе исполнения договора у банка, выдавшего банковскую гарантию, будет отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности и/или наступят иные условия, влекущие невозможность исполнения банком, принятых на себя обязательств, Подрядчик, по требованию Заказчика, в течение 10 дней, обязан предоставить обеспечение исполнения контракта внесением денежных средств на счет Заказчика или банковскую гарантию другого банка.

- Порядок рассмотрения споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

8.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий договора. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) календарных дней со дня их получения.

8.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

9. Порядок расторжения Договора и заключительные положения

9.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

- выполнения работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения обязательств;

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на одну треть от общего срока, установленного договором;

- принятия актов государственных органов и/или СРО в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ

-  если в ходе исполнения договора установлено, что Подрядчик и (или) выполняемая работа не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) выполняемой работы или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии выполняемой работы таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

9.3. Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.4. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

9.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

9.12. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.13. Адреса сторон, указанные в договоре, являются надлежащими для любых уведомлений и сообщений. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменениях реквизитов, указанных в договоре, в течение 5 рабочих дней. Такие изменения считаются вступившими в силу с даты получения другой стороной уведомления об этом изменении. Все риски, связанные с не уведомлением или возникшие в результате не уведомления, несет сторона, не исполнившая свои обязательства в соответствии с настоящим пунктом.

9.14. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий договора в следующих случаях:

1) Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/ уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Договором.

Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ /оказываемых услуг недопустимо.

Данное условие об опционе Заказчика является безотзывной офертой Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения количества Продукции.

Срок действия настоящей оферты заканчивается за 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором.

Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо заявку на использование опциона в сторону увеличения не менее чем за 30 дней до начала этапа выполнения работ согласно графику выполнения работ.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Подрядчика по выполнению работ, указанных в соответствующем уведомлении, прекращаются.

В заявке на использование опциона Заказчика в сторону увеличения должно быть указано: наименование работы; количество дополнительных работ; срок выполнения; место выполнения.

Подрядчик, получивший заявку на использование опциона Заказчика в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе отказаться от выполнения заявленного Заказчиком дополнительного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.

2)   если возникла необходимость в переносе сроков оплаты.

9.15. При исполнении договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.16. Все изменения и дополнения к договору имеют силу, если они подписаны обеими сторонами, в случаях, если такие изменения и дополнения допускаются законодательством Российской Федерации.

9.17. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по договору в течение 5 рабочих дней со дня получения такого требования.

9.18. В случае возникновения сложностей при исполнении договора Подрядчик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме с указанием характера сложностей и причин их возникновения.

9.19. Во всем остальном, не предусмотренном договором, стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

9.20. Настоящий договор заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Законом о договорной системе. После заключения договора Стороны вправе изготовить копии договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика.

10. Срок действия договора

10.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с даты его заключения.

10.2. Настоящий договор действует до исполнения обязательств по договору.

10.3. Окончание срока действия договора не влечет прекращения неисполненных обязательств по нему и гарантийных обязательств, предусмотренных пунктом 4.7 раздела 4 настоящего договора. В части неисполненных к моменту окончания срока действия договора обязательств сторон и обязательств, возникших в период действия гарантийного срока, договор действует до момента их надлежащего исполнения.

11. Приложения к договору

1. Приложение № 1 Техническое задание.

2. Приложение № 2 Локальный сметный расчет.

3. Приложение № 3 График проведения работ.

12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

| Подрядчик:; Заказчик:. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы». ИНН: 3661078386. КПП: 860301001. ОГРН: 1173668024848. Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Маршала Жукова, дом 53. Адрес для корреспонденции в Российской Федерации (с индексом): 628609, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Маршала Жукова, дом 53. Электронная почта: nvcs@nvcs.ru. Тел. (с кодом): 8(3466) 44-78-10,. Факс (с кодом): 8(3466) 44-77-00. Банковские реквизиты: р/с № 407 028 107 003 700 016 50 Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «ПОВОЛЖСКИЙ» к/с № 301 018 100 000 000 009 17 БИК 043 601 917. __________________ /Боков А.Н./ «__» ________ 20__. |  |
| --- | --- |

_______________/                   /	_______________/Боков А.Н./