**РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ № 1**

**Визуальное и инструментальное обследование шахт № 1,1а,4а,5,5а,6а,6В,ПК-1,СШ-1,конфузорная камера.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Раздел 1. Определение трудоемкости (трудозатрат) выполняемых работ (ФОТ без налогов)*** | | | | | | | | Итого, руб. | Итого с НДС, руб. |  |
| № п/п | Наименование работ | Исполнители | Кол-во чел-дней | Средняя зарплата, руб./см | Заработная плата, руб. | Нормо-контроль, 10%, руб. | ГИП, 15%, руб. |  |
| Должность |  |
| 1 | Визуальное обследование шахты коллектора | Инженер I кат. | 3 | 2400 | 7 200 |  |  |  |  |  |
| Рабочий | 3 | 1200 | 3 600 |  |  |  |  |  |
| Главный специалист | 1 | 4600 | 4 600 |  |  |  |  |  |
| Фото-видео фиксация | Инженер I кат. | 1 | 2400 | 2 400 |  |  |  |  |  |
| Рабочий | 1 | 1200 | 1 200 |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** |  |  | **19 000** | **1 900** | **2 850** | **23 750** | **28 500** |  |
| 2 | Инструментальное обследование шахты коллектора | Инженер I кат. | 6 | 2400 | 14 400 |  |  |  |  |  |
| Ведущий специалист | 3 | 3600 | 10 800 |  |  |  |  |  |
| Главный специалист | 1 | 4600 | 4 600 |  |  |  |  |  |
| Рабочий | 6 | 1200 | 7 200 |  |  |  |  |  |
| Фото-видео фиксация | Инженер I кат. | 3 | 2400 | 7 200 |  |  |  |  |  |
| Рабочий | 1 | 1200 | 1 200 |  |  |  |  |  |
| Отбор проб | Инженер I кат. | 3 | 2400 | 7 200 |  |  |  |  |  |
| Рабочий | 3 | 1200 | 3 600 |  |  |  |  |  |
| Проведение лабораторных анализов проб |  |  |  |  |  |  | **85 000** | **102 000** |  |
|  | **Итого** |  |  | **56 200** | **5 620** | **8 430** | **155 250** | **186 300** |  |
| 3 | Формирование отчета по результату обследования | Ведущий специалист | 21 | 3600 | 75 600 |  |  |  |  |  |
| Главный специалист | 21 | 4600 | 96 600 |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** |  |  | **172 200** | **17 220** | **25 830** | **215 250** | **258 300** |  |
| 4 | Шахты подлежащие визуальному обследованию |  | 19 |  |  |  |  | **451 250** | **541 500** |  |
| 5 | Шахты подлежащие инструментальному обследованию |  | 5 |  |  |  |  | **776 250** | **931 500** |  |
| 6 | Накладные расходы (108%\*0,85) |  |  |  |  |  |  | **934 294,50** |  |  |
| 7 | Прибыль (50%\*0,8) |  |  |  |  |  |  | **407 100,00** |  |  |
| 8 | ИТОГО стоимость без НДС |  |  |  |  |  |  | **2 568 894,50** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |