*Приложение № 3*

*к договору подряда № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_года*

**К А Л Е Н Д А Р Н Ы Й П Л А Н**

выполнения строительно-монтажных работ на объектах:

**«Реконструкция производственно-технологического комплекса по водоотведению №7 в границах улиц: бульвар Энтузиастов, Мичуринская, Магистральная, Рылеева**

**(Реконструкция магистрального коллектора D500 мм по ул. 2-я Высотная от водобойного колодца до ул. Рылеева. L=949м, в том числе ПИР)»**

**«Реконструкция производственно-технологического комплекса по водоотведению № 3 в границах улиц Моршанское шоссе, Советская, Чичканова, Монтажников**

**(Реконструкция магистрального коллектора по ул. Подвойского от Моршанского шоссе, д. 7 до перекрестка ул. Подвойского с ул. Чичканова, в том числе ПИР)»**

**«Реконструкция производственно-технологического комплекса по водоотведению № 84 в границах улиц Московская, Колодезный переулок, ул. Чумарсовская, ул. Монтажников, проезд Монтажников, ул. Тулиновская, проезд Тулиновский, ул. Б.Васильева, ул. Чичканова, Моршанское шоссе, ул. Пензенская**

**(Реконструкция магистрального коллектора Dy 300 мм по ул. Чичканова, д. 12 через территорию Троллейбусного депо до ул. Монтажников, 2, L=1005 м, в том числе ПИР)»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Сроки выполнения | Расчетная цена, в том числе по этапам | |
|  |  | в рублях без НДС | в рублях с НДС |
| Строительно-монтажные работы по объекту:  «Реконструкция производственно-технологического комплекса по водоотведению №7 в границах улиц: бульвар Энтузиастов, Мичуринская, Магистральная, Рылеева  (Реконструкция магистрального коллектора D500 мм по ул. 2-я Высотная от водобойного колодца до ул. Рылеева. L=949м, в том числе ПИР)» | **Начало:**  Дата  подписания договора подряда  **Завершение работ:**  До 01.09.2022г. | **28 512 384,00** | **34 214 860,80** |
| Строительно-монтажные работы по объекту:  «Реконструкция производственно-технологического комплекса по водоотведению № 3 в границах улиц Моршанское шоссе, Советская, Чичканова, Монтажников  (Реконструкция магистрального коллектора по ул. Подвойского от Моршанского шоссе, д. 7 до перекрестка ул. Подвойского с ул. Чичканова, в том числе ПИР)» | **Начало:**  Дата  подписания договора подряда  **Завершение работ:**  До 01.09.2022г. | **40 592 274,00** | **48 710 728,80** |
| Строительно-монтажные работы по объекту:  «Реконструкция производственно-технологического комплекса по водоотведению № 84 в границах улиц Московская, Колодезный переулок, ул. Чумарсовская, ул. Монтажников, проезд Монтажников, ул. Тулиновская, проезд Тулиновский, ул. Б.Васильева, ул. Чичканова, Моршанское шоссе, ул. Пензенская  (Реконструкция магистрального коллектора Dy 300 мм по ул. Чичканова, д. 12 через территорию Троллейбусного депо до ул. Монтажников, 2, L=1005 м, в том числе ПИР)» | **Начало:**  Дата  подписания договора подряда  **Завершение работ:**  До 01.09.2022г. | **19 401 355,00** | **23 281 626,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** П.В. Едигарев  М.П. | **Подрядчик**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  М.П. |