Приложение № 2

к договору № УОВК-2023/\_\_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Подрядчик Заказчик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Главный управляющий директор \_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» ООО «Ульяновскоблводоканал» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Трофимов

**Календарный график выполнения работ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п\п** | **Наименование работ по объекту** | **Срок исполнения работ** |
| 1 | Восстановление/капитальный ремонт проходных галерей (дорожек) аэротенка ГОС | **I этап** - IV квартал 2023 года - 45 календарных дней с момента допуска на объект.  **II этап** - II, III квартал 2024 года - 75календарных дней с момента допуска на объект.  **III этап** - II, III квартал 2025 года -75календарных дней с момента допуска на объект. |