«СОГЛАСОВАНО»

Технический директор АО «ОРЭС - Петрозаводск»

___________________ Д.И.Несмачный

«______»____________2017 г

Техническое задание ОРЭС-Петрозаводск_2018-Э–П-3

На выполнение подрядных работ по  восстановлению  асфальтобетонного покрытия на разрытиях  дороги, местные проезды , тротуары,(авариях на кабельных линиях по городу)   АО «ОРЭС - Петрозаводск»

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| - Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | Акционерное общество «Объединенные региональные электрические сети Петрозаводска» ( АО «ОРЭС - Петрозаводск») юридический адрес: 185035 РК, г.Петрозаводск, Кирова 47Б Почтовый адрес: 185035 РК, г.Петрозаводск, ул. Кирова 47 б ИНН: 1001012709 КПП: 100101001 Расчетный счет № 0702810425000103605 в ОТДЕЛЕНИЕ N8628 СБЕРБАНКА РОССИИ г. Петрозаводск кор.счет № 30101810600000000673 БИК: 048602673 ОГРН 1031000052335 . Тел/факс (8142) 78-44-49/ 70-33-41 Грузополучатель: АО «ОРЭС - Петрозаводск» |
| - Основание для проведения работ | Производственная программа 2018 |
| - Наименование и местоположение объекта. | В соответствии со схемами, являющимися приложениями к договорам – заявкам на зем. работы, заключенным между Заказчиком и Администрацией ПГО. |
| - Источник _ финансирования ________________ | Производственная программа 2018 |
| - Цель и назначение работ | Цель: Выполнение требований «Правил благоустройства ,обеспечения чистоты и порядка в Петрозаводском городском округе» утвержденных Решением Петрозаводского городского совета от 03.062014г. за № 27\27-414 |
| - Основные технико-Экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Не требуется |
| - Режим работы производства. | Не требуется |
| - Состав работ | 1.Разработка, погрузка, перевозка, излишков грунта. 2.Планировка площадей. 3.Восстановление асфальтобетонного покрытия на проезжих частях, тротуарах, дворовых территориях, восстановление бетонных покрытий в г. Петрозаводске после устранения повреждений на электрических сетях. 4. Вывоз строительного мусора по окончанию работ. 5. Сдача работ Заказчику с составлением актов установленной формы на соответствие требованиям «Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в Петрозаводском городском округе» 2014 год, утвержденных решением Петрозаводского городского Совета от 3 июня 2014 года N 27/27-414 (далее – Правила), за исключением требований п.11 в части размера карты восстановления статьи 29 Правил. |
| 9.Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком. | 1.асфальтобетон (асфальт-5 см); 2.асфальтобетон (асфальт-7 см); 3.асфальтобетон (асфальт-10 см), S до 100м2; S 101÷500 м2; S более 500 м2; 4.поребрик дорожный (новый); 5.поребрик дорожный (б/у); 6.поребрик газонный (новый); 7.поребрик газонный (б/у); 8.тротуарная плитка (новая); 9 тротуарная плитка (б/у); 10. щебеночное основание толщ. 15 см; 11. щебеночное основание толщ. 20 см; 12.щебеночное основание толщ. 25см; 13.Разработка, погрузка, перевозка излишков грунта; 14.Восстановление бетонных покрытий. |
| 10.Требовани к используемому оборудованию (включая источник поставки-заказчик /подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр. ,) | Работы выполняются силами, материалами и средствами подрядчика. Используемые при работе материалы должны иметь паспорта или сертификаты. Срок гарантии асфальтобетонного покрытия 36 месяца (основание-п.12 ст.29 «Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в Петрозаводском городском округе» 2014 год с момента сдачи Заказчику.) |
| 11.Состав разделов документации и требования к их содержанию | 1. оферты 2. локальные сметы: асфальтобетон (асфальт-5 см); асфальтобетон (асфальт-7 см); асфальтобетон (асфальт-10 см) ), S до 100м2; S 101÷500 м2; S более 500 м2; поребрик дорожный новый); поребрик дорожный (б/у); поребрик газонный (новый); поребрик газонный (б/у); тротуарная плитка (новая); щебеночное основание толщ. 15см; щебеночное основание толщ. 20 см, щебеночное основание толщ. 25 см планировка, разработка грунта с погрузкой в а/с и перевозкой объемом до 5 м3, разработка грунта с погрузкой в а/с и перевозкой объемом более 5 м3, восстановление бетонных покрытий. |
| - Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | При значительных (более 10%) расхождениях в объемах работ по Заявке и факту, вызов уполномоченного представителя Заказчика с оформлением 2-х стороннего Акта с определением необходимого объема работ по восстановлению. |
| - Требования к технологическим решениям | Соответствие СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги; и Правил благоустройства ,обеспечения чистоты и порядка в Петрозаводском городском округе, утвержденных Решением Петрозаводского городского совета от 03.06.2014г. за № 27\27-414 |
| - Исходные данные для выполнения работ | 1.Заказчик передает Исполнителю список объектов, с копиями договоров-заявок, и схем, являющихся приложениями к договорам –заявкам на земляные работы, заключенным между Заказчиком и Администрацией ПГО. 2.Заказчик передает Исполнителю форму Акта сдачи-приемки работ по благоустройству, согласованную с АПГО (далее – Акт установленной формы). 3.Заказчик передает Исполнителю дефектную ведомость. 4.Заказчик оформляет с Исполнителем акт-приема передачи объекта с указанием наименований и объемов работ. Предварительный объем работ составит 1200 м2 По мере возникновения необходимости в восстановлении благоустройства на местах разрытий из-за повреждений на электрических сетях, Заказчик передает дополнительные списки объектов, с копиями схем. |
| - Требования к сметной документации | Сметная документация должна разрабатываться в соответствии с МДС 81-35.2004 с применением ТСНБ-2001 Республики Карелия (редакция 2014 г.). Расчет производить в текущих ценах базисно-индексным методом. Для пересчета использовать индексы к элементам прямых затрат единичных расценок, ежеквартально устанавливаемых Распоряжением Минстроя РК. Сметы предоставить в ПК «ГРАНД-Смета». |
| - Требования к природоохранным мероприятиям | Согласно требованиям действующего законодательства |
| - Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям | Не требуется |
| - Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Не требуется |
| - Технические требования к технологическому оборудованию | Согласно требованиям действующего законодательства |
| - Требования по утилизации (захоронению) отходов | Согласно требованиям действующего законодательства |
| 21.Требования к разработке инженерно -технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Согласно требованиям действующего законодательства |
| 22.Перечень основных данных и требований. | Соответствие СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги; и «Правил благоустройства ,обеспечения чистоты и порядка в Петрозаводском городском округе» утвержденных Решением Петрозаводского городского совета от 03.062014г. за № 27\27-414 Гарантия 3 года |
| 23.( ИТМ ГОЧС) | _____ |
| 24.Сроки выполнения работ(по основным этапам) | Сроки выполнения работ не должны превышать сроки согласованного между Заказчиком и Подрядчиком графика производства работ. Плановые заявки передаются Заказчиком Подрядчику за 20 суток до начала производства работ, срочные – за 3 суток. Начало работ – не позднее 25.04.2018, при условии начала работы к этому сроку заводов по производству асфальта. Окончание работ в зависимости от погодных и технологических условий, ориентировочно - 31.10.2018 . |
| 25.Требования по согласованию проектной документации. | Локальные сметы на производство работ согласовать не позднее, чем за 14 календарных дней до начала проведения работ с оформлением Протокола согласования единичных расценок на работы по восстановлению благоустройства между Заказчиком и Подрядчиком |
| 26. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику. | Акты выполненных работ форма КС-2 (8 граф), справки о стоимости выполненных работ КС-3, счета на предоплату, счета-фактуры, акты установленной формы на соответствие выполненных работ требованиям «Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в Петрозаводском городском округе» 2014 год |
| 27. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику. | Документация предоставляется Заказчику в 2-х экземплярах. |
| 28. Дополнительные требования и условия. | 1. Подрядчик информирует Заказчика о готовности к началу работ (а в случае привлечения субподрядных организаций – о ходе подготовки к началу работ путем сообщения наименований субподрядных организаций и их реквизитов с определением субподрядчиков по адресам запланированных объектов) не позднее 10 рабочих дней до начала работ. 2. Подрядчик информирует Заказчика о ходе проведения работ путем направления еженедельно электронной информации в согласованной сторонами форме по объектно и в своде на адрес ответственного со стороны Заказчика лица.. 3. Заказчик направляет Подрядчику по мере возникновения необходимости в восстановлении благоустройства на местах разрытий из-за повреждений на электрических сетях, дополнительные списки объектов, с приложением документов в соответствии с п.14 настоящего ТЗ. 4. Заказчик определяет очередность и приоритетность выполнения работ на объектах, оформляя соответствующие указания при передаче заявки. 5. В случае невыполнения подрядчиком работ в срок и возникновения претензий со стороны АПГО и других заинтересованных лиц, подрядчик дает письменные пояснения, присутствует на административных комиссиях по вызовам уполномоченных муниципальных органов и устраняет допущенные нарушения 6.Срок выполнения работ – в соответствии с утвержденным графиком. По дополнительным заявкам, оформленным в соответствии с п.3 настоящего раздела, срок выполнения не должен превышать срок, установленный в договоре-заявке, копия которого передается в порядке исполнения требования п. 14. Плановые заявки передаются Заказчиком Подрядчику за 20 суток до начала производства работ, срочные – за 3 суток. 7.Подрядчик предъявляет выполненные работы комиссии в составе: - уполномоченный представитель Заказчика; - уполномоченный Администрации города - другие заинтересованные лица, ответственные за содержание территории. Результат приемки оформляется в виде Акта установленной формы, Актов КС-2, КС-3. Принятыми считаются работы - без замечаний в Акте установленной формы, - с замечаниями следующего содержания: «не соответствует требованиям п.9 в части размера карты восстановления, и п.11 статьи 29 Правил». В случае отсутствия в назначенное время в составе комиссии представителя АПГО, или отказе его от подписания Акта, приемка работ производится заказчиком путем внешнего осмотра с фиксацией объемов выполненных работ и фотофиксацией состояния объекта. Акты формы КС-2, КС-3 по выполненным работам на объектах в отсутствие оформленного Акта установленной формы, подписанного представителем АПГО, принимаются заказчиком частично, в объеме 80%. Заказчик самостоятельно завершает процедуру сдачи Администрации восстановленного благоустройства на объектах. После подписания Акта установленной формы представителем Администрации, но не позднее 60 дней с момента передачи от Подрядчика Заказчику Акта установленной формы, Заказчик принимает объем работ по объекту в объеме 100% выполнения. В случае наличия замечаний представителей Администрации по качеству выполненных работ, Подрядчик направляет своего представителя для сдачи работ повторно, по письменному приглашению Заказчика. В случае необходимости фиксирования указанных условий порядка приемки работ стороны оформляют соответствующее дополнительное соглашение к договору. |

Составил инженер ПТО						Александровский Н.М.